ГУАП · Институт ФПТИ · Кафедра № 3 (Физика)

Методичка преподавателя + раздаточный материал для студентов

Неделя 2 · Проект или не проект

ОПД (2 курс, 13:00) и ОПДВП (1 курс, 17:00) · суббота 12.09 · одна пара на группу

# Как пользоваться этой методичкой

Одно занятие проводится дважды за субботу: в 13:00 для второго курса (ОПД) и в 17:00 для первого (ОПДВП). Тема, хронометраж и раздаточные материалы общие. Студенческие листы вынесены в отдельный файл shared/Nedelya_02_Razdatka.docx — эта методичка остаётся у преподавателя и содержит ответы. Различия по курсам собраны в отдельный раздел ближе к концу и занимают несколько минут внутри занятия.

Занятие решает две задачи сразу. Формально — отрабатывает определение проекта и его признаки (ОПД: практики 1–2 табл. 5; ОПДВП: практика 1, раздел 1). Практически — команды проверяют собственный замысел семестрового проекта на пригодность, пока не поздно его менять. Замысел, проваливший проверку по признакам, обойдётся дешевле сейчас, чем в ноябре.

⚠️ Определение проекта обе группы уже слышали: первый курс — на вводной лекции 05.09 (слайды про 4 признака и «проект против процесса»), второй — годом раньше в ОПДВП. Не пересказывайте определение как новое: проверьте, что помнят, и стройте занятие на разборе пограничных случаев.

## Цель занятия

К концу занятия каждая команда умеет отличить проект от процесса и от разовой задачи на пограничных случаях и письменно зафиксировала вердикт по собственному замыслу: проект это или нет и что нужно изменить в формулировке, чтобы стал. Команды без замысла выбирают тему по картам (shared/Karty_tem_proektov.docx) и проверяют её.

## Компетенции и индикаторы РПД

Индикаторы ниже — из РПД ОПД (2 курс). Для первого курса действуют УК-1 и УК-2 его собственной РПД; единственное реальное различие — блок про ИИ, см. раздел о различиях.

| Индикатор | Формулировка РПД | Чем закрывается на занятии |
| --- | --- | --- |
| УК-1.У.2 | уметь осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников | Сортировка кейсов: аргументированное отнесение к проекту/процессу/задаче |
| УК-1.У.1 | уметь применять методики поиска, сбора и обработки информации, в том числе с использованием искусственного интеллекта | Блок «Проверка ИИ на достоверность» (см. ниже) |
| УК-1.У.3 | уметь оценивать информацию на достоверность | Там же: поиск фактических ошибок в ответе ИИ |
| УК-1.Д.1 | осуществляет анализ ситуации в реальных социальных условиях для выявления актуальной социально значимой задачи | Проверка собственного замысла на актуальность |
| УК-2.З.1 | знать виды ресурсов и ограничения для решения поставленных задач | Признак «ресурсный лимит» при разборе своего замысла |

💡 Пояснение: Индикатор УК-1.У.1 в РПД ОПД прямо упоминает искусственный интеллект. В РПД ОПДВП (1 курс), утверждённой на год позже, такого упоминания нет. Это единственная дисциплина из двух, где работа с ИИ закреплена формально — блок ниже опирается именно на этот индикатор.

# Хронометраж (90 мин, одинаковый для обеих групп)

| Мин | Этап | Формат | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Оргмомент. Рамка семестра: что сдаём в декабре, зачем это на 2 курсе | Фронтально | Общий контекст |
| 15 | Мини-теория: определение, 4 признака, проект / процесс / задача | Мини-лекция | Рабочий критерий |
| 20 | Сортировка 8 кейсов по трём корзинам с письменным обоснованием | Команды 3–4 чел. | Заполненная карточка сортировки |
| 15 | Разбор сортировки, фокус на 3 спорных кейсах | Фронтально | Разобранные пограничные случаи |
| 20 | Проверка собственного замысла по 4 признакам | Команды 3–4 чел. | Вердикт по своему проекту |
| 10 | Вердикты двух-трёх команд вслух, выдача ДЗ | Общий круг | ДЗ к практике №2 |

⚠️ Времени на раскачку нет: кейсы распечатаны заранее, команды рассажены за первые две минуты. Если теория затянется — режьте разбор спорных кейсов до двух, но не трогайте блок проверки своего замысла: он единственный даёт результат, который команда уносит с собой. Между парами четыре часа, так что вторую группу можно вести уже с поправками, найденными на первой.

# Мини-теория: опорный конспект (15 мин)

## Определение

Проект — временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата. Ключевые слова: временное и уникальное. Всё, что постоянно и повторяемо, проектом не является, каким бы сложным ни было.

## Четыре признака: рабочий чек-лист

| Признак | Что проверяем | Провальный маркер |
| --- | --- | --- |
| Целевая направленность | Есть проверяемый образ результата, а не «заниматься темой» | Цель начинается с «изучить», «исследовать», «разобраться» |
| Временные ограничения | Зафиксированы даты начала и конца | Конец не назван или «когда получится» |
| Ресурсный лимит | Известны бюджет, оборудование, фонд времени команды | Нужна установка, доступа к которой нет |
| Уникальность | Есть научно-техническая или прикладная новизна | Полное повторение готовой методики без изменений |

## Три корзины: проект, процесс, разовая задача

Различение проекта и процесса первокурсникам уже давали. Второкурснику нужна третья корзина: разовая задача. Именно её чаще всего принимают за проект — она конечна и даёт результат, но лишена новизны и не требует управления.

|  | Проект | Процесс | Разовая задача |
| --- | --- | --- | --- |
| Конечность | Да | Нет | Да |
| Уникальность | Да | Нет | Нет |
| Нужно управление | Да, командное | Регламент | Нет, делается в одиночку |
| Пример из лаборатории | Разработка датчика на квантовых точках к защите | Регламентная калибровка спектрометра | Построить график по готовым данным |

💡 Пояснение: Разовая задача — конечная работа с предсказуемым результатом, выполняемая по известной методике. Отличается от проекта отсутствием новизны и от процесса — отсутствием повторяемости.

# Ключ к листу 1: кейсы и ответы (20 мин)

⚠️ Этот раздел — только для преподавателя. Студентам выдаётся лист 1 из отдельного файла «Неделя 02 · Раздаточный материал», где тех же кейсов нет ответов, но есть колонки для сортировки. Печатать по одному комплекту на команду плюс два запасных.

| № | Формулировка | Ответ преподавателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Еженедельная поверка вакуумметров в лаборатории напыления | Процесс: повторяемость, нет новизны |
| 2 | Создание установки для синтеза нанотрубок к конференции в апреле | Проект: все четыре признака |
| 3 | Перевод статьи с английского для семинара | Задача: конечна, но без новизны и управления |
| 4 | Заявка на грант «УМНИК» по теме сенсорики к дедлайну фонда | Проект: жёсткий срок, уникальный результат, ограниченные ресурсы |
| 5 | Поддержка работоспособности студенческого 3D-принтера | Процесс: непрерывный цикл |
| 6 | Обработка массива данных с детектора по готовому скрипту | Задача: методика известна, новизны нет |
| 7 | Разработка методики контроля толщины плёнок, которой в лаборатории нет | Проект: новизна прикладная, а не научная — всё равно проект |
| 8 | Ведение лабораторного журнала группы весь семестр | Процесс: регламент, не имеет финала |

⚠️ Кейсы 6 и 7 — ядро занятия. В шестом студенты чаще всего голосуют за «проект», потому что работа объёмная. В седьмом — за «задачу», потому что «это же не наука». Оба разбора стоят потраченных минут: они показывают, что критерий — новизна и управляемость, а не трудоёмкость и не научность.

# Блок «Проверка ИИ на достоверность» — обязателен для 2 курса

Прямая отработка индикаторов УК-1.У.1 и УК-1.У.3 РПД ОПД. Занимает 5–7 минут внутри двадцатиминутного блока сортировки, отдельного времени не требует. Для первого курса блок необязателен: в его РПД упоминания ИИ нет (см. раздел о различиях).

Задание команде: попросите любой доступный ИИ-ассистент привести три примера проектов в наноиндустрии. Затем проверьте каждый ответ по четырём признакам и найдите тот, который признакам не удовлетворяет. Запишите, какой именно признак нарушен.

Что показывает разбор: ИИ уверенно выдаёт формулировки вида «исследование свойств графена» — они звучат солидно, но проваливают признаки конечности и проверяемого результата. Вывод, который должен прозвучать вслух: ответ ИИ — это черновик, который вы обязаны проверить по критерию, а не готовый результат. Индикатор УК-1.У.3 требует именно оценки на достоверность, а не отказа от инструмента.

# Лист 2: проверка своего замысла (20 мин)

Главный результат занятия. Команда заполняет лист 2 из файла «Неделя 02 · Раздаточный материал» по собственному замыслу и выносит вердикт. Структура листа воспроизведена ниже для справки.

| Признак | Вопрос команде | Ваш ответ | Ок? |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевая направленность | Что конкретно будет предъявлено в декабре? Как это проверить? |  |  |
| Временные ограничения | Что должно быть готово к середине семестра, что — к защите? |  |  |
| Ресурсный лимит | Какое оборудование и ПО нужны? Есть ли к ним доступ? |  |  |
| Уникальность | В чём новизна: новый объект, новая методика или новые условия? |  |  |

Вердикт команды: проект / не проект / проект после доработки формулировки (нужное подчеркнуть). Если выбран третий вариант — одной строкой: что именно меняем.

⚠️ Команда с вердиктом «не проект» — это успех занятия, а не провал. Замысел меняется сейчас, за 15 недель до защиты, а не в ноябре. Проговорите это вслух, иначе команды будут подгонять ответы под «проект».

# Критерии оценки (рекомендуемые)

РПД не детализирует критерии по отдельным практикам — шкала предложена методистом для единообразия и стыкуется с 5-балльной шкалой РПД.

| Оценка | Критерий |
| --- | --- |
| Отлично / зачтено | Сортировка верна, спорные кейсы аргументированы через признаки; вердикт по своему замыслу обоснован и честно называет слабое место |
| Хорошо / зачтено | Сортировка верна, но обоснование опирается на трудоёмкость вместо признаков; вердикт формален |
| Удовл. / зачтено | Сортировка с ошибками в пограничных кейсах; карточка своего замысла заполнена частично |
| Неудовл. / не зачтено | Признаки не применяются, карточка не заполнена |

# Домашнее задание к неделе 3

Неделя 3 — «Проблема, а не идея». Задание готовит к ней материал.

Обе группы:

— Письменно ответить на три вопроса: чья это проблема, откуда вы знаете, что она есть, и что люди делают сейчас, не имея вашего решения

— Принести исправленную формулировку замысла, если вердикт на занятии был «проект после доработки»

Дополнительно для 2 курса:

— Найти два близких проекта в открытых базах: гранты РНФ, программы «УМНИК» и «Старт» Фонда содействия инновациям

— Для каждого выписать срок, заявленный результат, объём финансирования и одной строкой — чем ваш замысел отличается

💡 Пояснение: Задание опирается на индикатор УК-1.У.2 (критический анализ информации из разных источников). Грантовая часть вводит тему, которая в РПД ОПД появляется только в разделе 6, — к декабрю команда уже будет в ней ориентироваться.

# Что различается между группами

Ядро занятия общее. Различий пять, все умещаются внутри того же хронометража.

| Элемент | ОПД · 2 курс · 13:00 | ОПДВП · 1 курс · 17:00 |
| --- | --- | --- |
| Блок про ИИ | Обязателен: индикаторы УК-1.У.1 и УК-1.У.3 его РПД прямо упоминают искусственный интеллект | Необязателен: в РПД упоминания ИИ нет. Если время поджимает — снять, освободив 5–7 мин |
| Освободившееся время | — | Отдать выбору темы по картам: первокурсники чаще приходят без замысла |
| Кейсы 1 и 2 | Оставить как есть: лабораторный контекст знаком | Заменить на запасные 9 и 10 ниже — первокурсник ещё не видел лабораторию изнутри. Кейсы 6 и 7 не трогать ни в коем случае: это ядро занятия |
| Домашнее задание | Три вопроса о проблеме плюс два аналога из грантовых баз | Только три вопроса о проблеме |
| Рамка разговора | Гранты, R&D, выход на диплом | Адаптация к вузу, первая командная работа, распределение нагрузки |

## Запасные кейсы для 1 курса

| № | Формулировка | Ответ преподавателя |
| --- | --- | --- |
| 9 | Подготовка к еженедельному коллоквиуму по физике весь семестр | Процесс: повторяемость, нет уникального результата |
| 10 | Разработка навигатора по корпусам для первокурсников к ноябрю | Проект: срок, уникальный результат, ограниченные ресурсы |

⚠️ Не ведите обе пары по одному сценарию бездумно: между ними четыре часа. Всё, что не сработало в 13:00 — затянутый блок, непонятый кейс, — правьте до 17:00. Это главное преимущество одинакового занятия в один день.

# Источники

Списки литературы у курсов разные: у 2 курса Пастухова, Байлук, Шкурко, Поляков; у 1 курса Акопян и Редько. Ссылаясь на занятии, называйте источник из РПД той группы, перед которой стоите.

— Байлук В. В. — научная и проектная деятельность студентов: рамка для признака новизны

— Поляков Н. А. — управление инновационными проектами: классификация к практике №2

— Пастухова Е. В. — социальные проекты и НКО: понадобится в разделе 4

— Шкурко В. Е. — управление рисками проекта: понадобится в разделе 5

— РПД ОПД: 03_03_0102_О_ОПД_2025_0_3_1, табл. 1 (индикаторы), табл. 5 (практики)

— РПД ОПДВП: 03_03_0102_О_ОПДВП_2026_0_3_1, табл. 5 (практика 1, раздел 1)

— Раздаточный материал (листы 1 и 2): shared/Nedelya_02_Razdatka.docx

— Карты тем проектов: shared/Karty_tem_proektov.docx — для команд без замысла

⚠️ Постраничных ссылок на эти четыре источника в методичке нет: самих книг в рабочих материалах кафедры сейчас нет, есть только РПД. Перед первым проведением стоит сверить формулировки признаков с текстом Байлука и при необходимости уточнить.