## Slide 1
Занятие 2
Что здесь неизвестно
и сколько у тебя часов
12 сентября 2026
Notes: Определений не даём. Сразу три описания и голосование.

## Slide 2
ГОЛОСУЕМ · РУКИ
1. Еженедельная поверка вакуумметров
2. Разработка методики измерения толщины плёнки,
которой в лаборатории нет
3. Лабораторная работа по методичке,
которую до вас делали двести человек
Проект или нет?
Notes: Ответ не даём. «Запомните, как проголосовали — вернёмся через двадцать минут».

## Slide 3
ИНСТРУМЕНТ НЕДЕЛИ
Три признака
1
Конечность
Когда закончится и по какому событию?
2
Уникальность результата
Делал ли кто-то ровно это ровно так?
3
Неизвестность результата
Знаете ли вы заранее, что получится?
Notes: Третий признак главный, в стандартных определениях его нет.

## Slide 4
Объём работы
не делает её проектом
Три дня обработки данных по готовому скрипту — это три дня работы. Замысел на две недели, где непонятно, выйдет ли, — проект.
Notes: Это ответ на кейс 4, который они почти наверняка отнесут к проектам.

## Slide 5
ЛИСТ 1 · 14 МИНУТ
Три корзины
Проект | Повторяющаяся работа | Работа по известной процедуре
Конец есть, результат новый, исход неизвестен | Конца нет, повторяется | Конец есть, но результат известен заранее
Шесть случаев на листе. Относите и пишите, какой признак решил дело.
Notes: Команды по 3–4 собираются здесь же: «поверните стулья к соседям».

## Slide 6
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА
168
часов в неделе. Столько же у всех.
Сон — 56. Дальше считаем вместе: расписание, дорога, быт, обязательное вне учёбы.
Notes: «Времени нет» — ощущение. Одиннадцать часов остатка — данные.

## Slide 7
ЛИСТ 2 · 18 МИНУТ
Назовите число
Сколько часов вы отдаёте проекту на этой неделе — и когда конкретно эти часы стоят в расписании.
Три часа — нормально. Один час — тоже, если это правда.
Через неделю сверим названное с тем, что вышло.
Notes: Не подсказывайте цифру и не оценивайте чужую.

## Slide 8
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ С ЗАНЯТИЯ 3
Доклад команды, 3 минуты
1
Что мы думали
2
Что мы сделали
3
Что узнали
4
Что делаем дальше
Пункт «что узнали» пустой у того, кто ничего не делал.
Notes: Форма из курса Lean LaunchPad, Стэнфорд, работает с 2011 года.

## Slide 9
Я смотрю не на то,
много вы назвали или мало.
Я смотрю, совпало ли
Кто сказал «два часа» и сделал два — работает лучше того, кто сказал «десять» и сделал три.
Notes: Ключевая фраза занятия. Произнести медленно.

## Slide 10
К ЗАНЯТИЮ 3 · 19 СЕНТЯБРЯ
Задание
Каждый
Семь дней вести учёт времени по листу 3. Грубо, по получасу, но честно
Команда
Три замысла-кандидата, каждый проверен по трём признакам
Команда
Доклад на три минуты: думали / сделали / узнали / дальше
Если за неделю ничего не вышло — так и скажите в докладе. Это нормальный пункт.
Notes: Продиктовать и убедиться, что записали.