## Slide 1
ЗАНЯТИЕ 3 · ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ПАРЫ
Инициация проекта:
разбор боевой ситуации
Что мы делали руками на прошлой паре, как это называется, где это обычно ломается — и что у вас есть ещё одна неделя, чтобы всё поменять
19 сентября 2026
Notes: Заявить рамку сразу: сегодня не новая тема, сегодня разбор того, что вы уже сделали. И предупредить про окно замены проекта — это прозвучит в конце, но анонсировать стоит сейчас.

## Slide 2
2 / 15
ВЫ УЖЕ ЭТО ПРОШЛИ
Что вы делали — и как это называется
Что вы делали на прошлой паре | Как это называется в управлении проектами
Принесли два концепта, А и Б | Генерация альтернатив — дивергентный шаг инициации
Заполнили формулу «для кого / что / выгода / в отличие» | Ценностное предложение (value proposition)
Оценили оба по четырём критериям и выбрали один | Предварительный отбор — скрининг альтернатив
Развернули цель по пяти буквам | Постановка цели по SMART
Отдали лист соседней команде | Внешняя экспертиза формулировки
Вы прошли фазу инициации не в теории, а руками. Сегодня мы называем то, что вы делали, и смотрим, где это ломается.
Notes: Главный смысл слайда: снять ощущение «нам дали упражнение». Они прошли реальную процедуру.

## Slide 3
3 / 15
ГДЕ ВЫ СЕЙЧАС
Фаза инициации: восемь шагов
№ | Шаг | Статус
1 | Выявление проблемы или возможности | сделано
2 | Генерация альтернатив — минимум две | сделано
3 | Предварительная оценка и отбор по критериям | сделано
4 | Формулировка ценностного предложения | сделано
5 | Постановка цели по SMART | сделано
6 | Определение стейкхолдеров | 26.09
7 | Паспорт (устав) проекта — всё выше в одном документе | сегодня, вторая половина
8 | Решение go / no-go — точка фиксации темы | 26.09
💡 Шаг 8 — не формальность. После него тема проекта не меняется.
Notes: Связать с вводной лекцией: это разворот первой из пяти фаз жизненного цикла. Пункт 8 отдельно подчеркнуть — он вернётся на слайде 14.

## Slide 4
4 / 15
МЕХАНИЗМ 1 · ГЕНЕРАЦИЯ
Откуда берутся идеи: четыре источника
▪
Личное наблюдение
«Я сам с этим столкнулся». Самый надёжный источник: вы знаете контекст и можете проверить догадку на себе
▪
Чужая жалоба
Услышали от других. Надёжно, если это не единичный случай — проверяется вопросом «а у кого ещё так?»
▪
Технология в поиске применения
Есть прибор, метод, библиотека — ищем, где пригодится. Типично для кафедры и самый опасный источник
▪
Внешний запрос
Научный руководитель, предприятие, конкурс, «Обучение служением». Проблема уже сформулирована не вами
Ловушка: решение в поиске проблемы. Признак — вы не можете назвать никого, кроме себя, кому результат нужен.
Notes: Третий источник разобрать честно: «сделаем на микроконтроллере» — это ещё не проект, пока не найден носитель проблемы.

## Slide 5
5 / 15
МЕХАНИЗМ 2 · ОТБОР
Зачем было ДВА концепта, а не один
Расширить поле, потом сузить по правилам. Два движения, и они не переставляются местами.
Дивергенция
Два вектора — принудительное расширение поля. Требование «принесите два» существует ровно для этого.
Конвергенция
Четыре критерия и шкала 0–2 — сужение по правилу, а не по симпатии. Выбор можно объяснить другому человеку.
Почему одного концепта мало
— Не с чем сравнивать — любой критерий даёт «ну, нормально»
— Привязанность к первой идее: её начинают защищать вместо того, чтобы проверять
— Нечего предъявить как запасной вариант, если проект упрётся в ноябре
💡 Проигравший концепт не выбрасывается: он идёт в паспорт как альтернатива.
Notes: Здесь же ответ на вопрос «а зачем нам социальный вектор, если мы технари» — вектор Б существует, чтобы было из чего выбирать.

## Slide 6
6 / 15
СМЕЖНАЯ ПРОБЛЕМА · ЗРЕЛОСТЬ
Идея — ещё не проект
Стадия | Что известно | Чем оформляется
1. Сырая идея | Есть предмет или намерение. Ни адресата, ни числа, ни границы | Одна фраза — та, с которой вы пришли 12.09
2. Проверенная проблема | Известно, у кого болит, как часто и как эту задачу решают сейчас | Ценностное предложение
3. Определённый результат | Известно, что будет предъявлено, чем измерено и к какой дате | SMART-цель
Идея созрела до проекта, когда вы можете назвать четыре вещи:
человека, который не вы, и которому это нужно · число · дату · и то, чего вы делать НЕ будете
Notes: Четвёртый пункт — границы объёма. Про него забывают всегда, а именно он спасает семестр.

## Slide 7
7 / 15
ИНСТРУМЕНТ 1
Ценностное предложение: зачем оно
Определение. Короткое проверяемое утверждение о том, какую конкретную выгоду и для какой конкретной группы людей создаёт результат проекта и чем этот способ лучше того, которым задача решается сейчас.
▪
Фильтр
Отсекает идеи без адресата до того, как на них потрачен семестр. Дешевле ошибиться здесь, чем в ноябре
▪
Договор команды
Все четверо начинают понимать одно и то же. Расхождения всплывают сейчас, а не за неделю до защиты
▪
Аргумент
Это первый абзац грантовой заявки и первый слайд питч-защиты. Комиссия слушает именно его
Ценностное предложение отвечает «почему этот проект стоит делать». SMART отвечает «что именно будет сделано». Порядок не переставляется.
Notes: Это ответ на немой вопрос «зачем нам эта формула». Функция, а не форма.

## Slide 8
8 / 15
КАК ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО
Четыре шага и три проверки
Порядок шагов важен: выгода не формулируется, пока не названы адресат и текущий способ.
Шаг | Что сделать
1 | Назвать носителя проблемы так, чтобы его можно было найти и спросить
2 | Описать, как он решает задачу сейчас, и в чём измеряется потеря от этого способа
3 | Назвать результат предметом, а не намерением: что появится на столе
4 | Назвать выгоду изменением, которое видно со стороны
Проверка | Как применять
Подстановочная | Подставьте в своё предложение чужой проект. Подставился без правок — предложение пустое
«Кроме вас» | Назовите человека вне команды, кому результат нужен. Не можете — возвращайтесь к шагу 1
Альтернативы | Написано «аналогов нет» — значит, не искали. Назовите хотя бы один текущий способ, пусть плохой
Notes: Три проверки продиктовать — их студенты применяют сами, без преподавателя.

## Slide 9
9 / 15
РАЗБОР · ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Что чаще всего оказалось не так
Как написано | Что не так | Как чинить
«Для студентов», «для людей» | Группа не сужена — адресат не найден | Назвать курс, ситуацию и момент, когда проблема возникает
«Станет удобнее», «эффективнее» | Выгода без признака — проверить нечем | Сказать, что именно перестанет происходить
«Аналогов нет» | Текущий способ не искали | Назвать хотя бы один — «делают на глаз», «пишут в чате»
Заказчик — мы сами | Внешнего адресата нет, проект замкнут на команду | Найти носителя проблемы вне четвёрки
Описана технология | Перепутаны «что делаем» и «выгода» | Технология — в строку 2, польза человеку — в строку 3
Возьмите лист 1. Найдите у себя хотя бы одну из этих пяти. Руку поднимать не надо — три минуты.
Notes: Остановка 3 минуты. Ничего не спрашивать вслух — смысл в честности перед собой, а не в публичном признании.

## Slide 10
10 / 15
ИНСТРУМЕНТ 2
SMART: зачем он вообще нужен
▪
Договор внутри команды
«Сделать хорошо» каждый из четверых понимает по-своему. Число понимается одинаково, и спорить о нём можно сейчас, а не в декабре
▪
Критерий приёмки
По этой формулировке вас будут оценивать на защите 26 декабря. Вы сами пишете, по чему вас проверят — такая возможность бывает редко
▪
Основание плана
Из цели выводится структура работ, из неё — график и смета. Без измеримой цели декомпозировать нечего, а этим мы займёмся в октябре
Связь с вводной лекцией: S задаёт содержание (Scope), T задаёт время (Time), A ограничивает ресурс.
SMART — это железный треугольник, записанный одной фразой.
Notes: Второй пункт проговорить медленно: студенты не привыкли к мысли, что критерий оценки пишут они сами.

## Slide 11
11 / 15
КАК ПРИМЕНЯТЬ
Три уровня цели — путают постоянно
Уровень | Отвечает на вопрос | Пример
Цель продукта | Что изменится у пользователя | Растение не гибнет от неправильного полива
Цель проекта | Что команда предъявит и к какой дате | Прототип с точностью ±10 %, испытан 3 недели, к 26.12
Задача | Какой шаг внутри проекта | Закупить датчик · написать прошивку · собрать корпус
SMART пишется на среднем уровне — на цель проекта. Не на пользу пользователю и не на отдельный шаг.
Проверка на процесс: если формулировку можно выполнить и при этом нечего предъявить — это задача, а не цель. «Изучить литературу», «провести эксперименты» — процесс.
Notes: Самая частая системная ошибка первого курса — SMART на процесс. Разобрать медленно.

## Slide 12
12 / 15
РАЗБОР · SMART-ЦЕЛЬ
Что чаще всего оказалось не так
Буква | Ошибка | Как чинить
M | «Работает стабильно», «достаточно точно» — числа нет | Назвать величину, единицы и то, чем измеряете
T | «К концу семестра», «в течение осени» | Две даты: 21.11 — промежуточный результат, 26.12 — итог
A | Нужен прибор или навык, которого нет ни у кого в команде | Список того, что физически нужно, и где вы это берёте
R | Цель про одно, ценностное предложение про другое | Показать, какую строку предложения цель закрывает
S | Цель описывает процесс, а не результат | Переписать как предмет: что стоит на столе в декабре
— | Целей несколько сразу | Одна цель на проект. Остальное — задачи внутри неё
Лист 2 перед вами. Две минуты: найдите свою строку в этой таблице.
Notes: Остановка 2 минуты. Дальше сразу переход к смежным проблемам — не давать растечься.

## Slide 13
13 / 15
СМЕЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Масштаб и привязанность к идее
Масштаб
Слишком крупный — до декабря не будет ничего предъявимого. Проверка: есть ли промежуточный результат к 21.11, который можно показать отдельно.
Слишком мелкий — тоже провал: если всё делается за две недели, на защите нечего обсуждать. Проект должен занимать 13 недель при вашей загрузке в 5–6 дисциплин.
Привязанность к идее
Чем дольше вы живёте с идеей, тем дороже её менять — и дорожает не работа, а решение. Через месяц вы будете защищать идею вместо того, чтобы её проверять.
Поэтому решение о замене принимается сейчас, когда вложено две недели, а не в ноябре, когда вложен семестр.
Notes: Это мост к слайду 14. Сказать прямо: я не уговариваю менять — я говорю, что окно ещё открыто.

## Slide 14
14 / 15
ВАЖНО · СКАЖУ ОДИН РАЗ
Поменять проект ещё можно
До 26 сентября включительно
Можно поменять концепт целиком, вернуться к проигравшему вектору или взять третью идею. Без объяснений и без последствий для оценки.
После 26 сентября
Паспорт проекта подписан, тема зафиксирована — это и есть шаг 8, решение go / no-go. Дальше уточняются формулировки внутри темы, но не тема. Смена темы в ноябре означает потерю семестра.
Сомневаетесь — меняйте сейчас. Сомнение в сентябре нормально; сомнение в ноябре стоит защиты.
Notes: Ключевой слайд занятия. Держать паузу после него. Сказать, что решение о замене принимается командой и сообщается вам до 26.09 — письмом или лично.

## Slide 15
15 / 15
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ К 26.09
Представление проекта: 3 минуты стоя
Сек | О чём говорите
15 | Кто вы: состав команды и роли
30 | Ценностное предложение целиком, одной фразой
30 | SMART-цель одной фразой, с обеими датами
30 | Что будет предъявлено к 21.11 и что к 26.12
15 | Чего вы делать НЕ будете — границы проекта
60 | Что у вас пока не сходится и какой вопрос остаётся открытым
Принести на бумаге исправленные лист 1 и лист 2. · Слайды не нужны. · Аудитория задаёт по два вопроса каждой команде — это часть работы, а не вежливость.
Оценивается не красота идеи, а связность: цель следует из предложения, результат следует из цели.
Notes: Последний пункт — 60 секунд про «что не сходится» — самый ценный. Сказать прямо: команда, которая честно назовёт свою дыру, получит больше, чем команда, которая сделает вид, что всё гладко.