Иерархическая структура работ (WBS)

Команда: ______________________    Проект: ______________________________     лицевая сторона · обратная — таблица пакетов

ПРОЕКТ  название и главный результат из паспорта

проект

▼

КРУПНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  из выбранных ветвей дерева целей; существительным; номера 1, 2, 3…

| 1. результат |  | 2. результат |  | 3. результат |  | 4. отчёт и защита |  | 5. управление проектом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПАКЕТЫ РАБОТ  под своим результатом; номера 1.1, 1.2, 2.1…; два-три слова; подробности — на обороте

| 1.1 |  | 2.1 |  | 3.1 |  | 4.1 |  | 5.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2 |  | 2.2 |  | 3.2 |  | 4.2 |  | 5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3 |  | 2.3 |  | 3.3 |  | 4.3 |  | 5.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.4 |  | 2.4 |  | 3.4 |  | 4.4 |  | 5.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Проверка:  ☐ все выбранные ветви дерева целей есть, границ нет    ☐ есть отчёт и управление проектом    ☐ элементы — результаты, а не действия    ☐ каждый пакет — одному человеку

Пакеты работ

Команда: ______________________    Проект: ______________________________     обратная сторона · заполнить дома, принести на следующую пару

| Код | Пакет работ | Что предъявляем: предмет, документ, данные | Ответственный (один) | Длительность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Схема собрана и проверена | фото схемы, показания на 3 образцах почвы | технический эксперт | 1 неделя |

Серая строка — пример. Ответственный — один человек, не «все». Длительность — в днях или неделях, честно: если раньше никто так не делал, срок больше.