ГУАП · Кафедра № 3 · курс проектной деятельности

ТЕСТ 1. Инициация проекта · вариант Б

15 минут · без конспектов и телефонов · максимум 30 баллов · зачтено от 15

Фамилия, имя: ______________________________   Группа: __________   Команда: __________

Часть 1. Выберите один ответ и обведите букву · по 1 баллу

1. В строке «в отличие от чего» команда написала: «аналогов нет». Что это обычно значит?

а) Текущий способ решения задачи не искали

б) Проект уникален, это сильная сторона

в) На идею нужно оформить патент

г) Проект никому не нужен

2. Команда не знает заранее, что понравится пользователям, и хочет показывать им прототип каждые две недели. Какой подход ей ближе?

а) Agile

б) Waterfall

в) Любой: подходы не различаются

г) Никакой: прототипы не планируют

3. Зачем в паспорте проекта записывают границы?

а) Чтобы распределить работу между участниками

б) Чтобы сократить срок проекта

в) Чтобы перечислить стейкхолдеров

г) Чтобы зафиксировать, что в проект не входит

4. Кафедра каждый семестр проводит одни и те же лабораторные работы по одной методичке. Это проект?

а) Да: у работ есть срок — конец семестра

б) Да: в работах участвует группа студентов

в) Нет: у лабораторных работ нет бюджета

г) Нет: результат каждый раз повторяется, это процесс

5. Заведующий лабораторией может не пустить команду к прибору, но сам результат проекта его почти не касается. Как с ним работать по матрице «влияние × заинтересованность»?

а) Работать плотно: согласовывать с ним каждое решение

б) Информировать: регулярно сообщать о ходе работ

в) Наблюдать: не тратить на него усилий

г) Удовлетворять: заранее согласовать то, что от него зависит

6. Что из перечисленного — результат проекта (deliverable)?

а) Растения у владельцев гибнут реже

б) Прототип горшка и протокол десяти циклов полива

в) Команда научилась паять схемы

г) Провести испытания прототипа

7. С какой фазы начинается жизненный цикл проекта?

а) Планирование

б) Инициация

в) Исполнение

г) Контроль

8. Какой из признаков есть у любого проекта?

а) Ограниченный срок: у проекта есть дата окончания

б) Внешнее финансирование от фонда или компании

в) Заказчик со стороны предприятия

г) Команда не меньше пяти человек

9. Какие три параметра связаны «железным треугольником» проекта?

а) Команда, бюджет, риски

б) Цель, задачи, результат

в) Содержание, время, стоимость

г) План, факт, отклонение

10. Команда записала в стейкхолдеры только преподавателя. Кого чаще всего упускают?

а) Конкурентов на рынке

б) Родственников участников команды

в) Пользователей и тех, от кого зависят ресурсы

г) Никого: преподавателя достаточно

11. Цель: «Провести эксперименты к концу семестра». Что с ней не так?

а) Не указан бюджет проекта

б) Не названы исполнители

в) Всё в порядке, цель поставлена

г) Описан процесс, а не результат, и нет точной даты

12. Что описывает ценностное предложение?

а) Как команда распределит работу между участниками

б) Сколько денег и материалов потребует проект

в) Для кого проект, какую выгоду он даёт и чем лучше текущего способа

г) В какие сроки команда сделает результат

13. Кто такой стейкхолдер (заинтересованная сторона) проекта?

а) Только заказчик, который оплачивает работу

б) Любой, кто влияет на проект или кого затрагивает его результат

в) Только участники команды проекта

г) Только будущие пользователи результата

14. Что происходит после решения go / no-go?

а) Команда выбирает между Waterfall и Agile

б) Заказчик принимает готовый результат

в) Тема проекта фиксируется, дальше уточняются только формулировки

г) Команда защищает проект перед комиссией

Часть 2. Соответствие, несколько ответов, порядок

15. Впишите напротив каждой проверки букву SMART (S, M, A, R, T). Каждая буква — один раз.   (5 б)

| Проверка | Буква |
| --- | --- |
| Понятно, что именно должно получиться: образ результата, а не процесс |  |
| Задача выполнима силами 3–4 человек с доступными ресурсами |  |
| Есть конкретная дата, а не «в течение семестра» |  |
| Цель решает проблему из ценностного предложения, а не соседнюю |  |
| Результат проверяется числом, а не словом «хорошо» |  |

16. Отметьте ВСЕ источники идей для проекта, которые разбирались на курсе.   (2 б)

☐ а) технология в поиске применения

☐ б) идея, увиденная в рекламе

☐ в) чужая жалоба

☐ г) внешний запрос: научный руководитель, предприятие, конкурс

☐ д) жеребьёвка среди свободных тем кафедры

☐ е) личное наблюдение — «я сам с этим столкнулся»

17. Пронумеруйте шаги фазы инициации по порядку, от 1 до 5.   (2 б)

| Шаг | № |
| --- | --- |
| Постановка цели по SMART |  |
| Выявление проблемы или возможности |  |
| Формулировка ценностного предложения |  |
| Решение go / no-go и фиксация темы |  |
| Генерация альтернатив — минимум двух |  |

Часть 3. Коротко письменно

18. Цель: «Сделать удобное приложение для студентов к концу семестра». Назовите три требования SMART, которые не выполнены, и объясните каждое одной строкой.   (3 б)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

19. Запишите одну границу вашего проекта в форме отказа и укажите тип: чего не делаем / для кого не делаем / чего не гарантируем.   (2 б)

_________________________________________________________________________________

20. Запишите один критерий успеха вашего проекта так, чтобы его можно было проверить ответом «да» или «нет».   (2 б)

_________________________________________________________________________________