Диаграмма Ганта

Команда: ______________________    Проект: ______________________________     лицевая сторона · обратная — нагрузка по людям и риски

| Код | Пакет работ | Зависит от | Нед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| неделя начинается (число и месяц): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ◆ | Милстоуны: отметьте ◆ в конце недели и подпишите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Как заполнять: 0) в строке под номерами недель впишите, с какого числа начинается каждая неделя, — так видно, на какую неделю выпадают чекпоинт 21.11 и защита 26.12;  1) в «Зависит от» — коды прямых предшественников;  2) закрасьте простым карандашом клетки недель, на которые приходится пакет, начиная после самого позднего предшественника;  3) критический путь — самую длинную цепочку — заштрихуйте поверх закраски;  4) под сеткой отметьте милстоуны.

Срок проекта (длина критического пути): ______ недель     До защиты: ______ недель     Помещается:  ☐ с запасом   ☐ впритык   ☐ нет

Нагрузка по людям и риски

Команда: ______________________    Проект: ______________________________     обратная сторона

НАГРУЗКА ПО ЛЮДЯМ  впишите коды пакетов, которые участник ведёт в эту неделю; два кода в одной клетке — перегрузка

| Участник и его роль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ ПО СРОКУ  если перегрузка или срок не помещается до защиты: что меняем — содержание, оценку или ресурсы — и почему

РИСКИ И ПОТРЕБНОСТИ ПАКЕТОВ  к следующему занятию, заполнить дома; пример — первая строка

| Пакет | Что может пойти не так (пакеты критического пути) | Что нужно, чтобы сделать: часы участников, материалы |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | пример: нужного датчика нет в магазине, везти две недели | пример: 8 часов технического эксперта; датчик, плата, провода |