РПД «Основы проектной деятельности» (1 курс) на 2027 год: черновик предложений

Документ для составителя РПД (Ю. А. Новикова) от преподавателя курса (Д. А. Попов). Версия 0.1 от 17.10.2026, черновик. Это предложения с готовыми формулировками для таблиц РПД, а не сама РПД: макет, титул и лист согласования остаются за составителем.

Исходное допущение. Дисциплина «Основы проектной деятельности» (ОПД) читается на 1 курсе. Поэтому предлагается одна обобщённая программа. В её основе — РПД ОПДВП 2026 года, она устроена лучше. Из РПД ОПД 2025 года взяты темы, которых в ОПДВП нет: дерево проблем и дерево целей, PEST и SWOT, социальное проектирование и НКО, гранты и экспертиза проектов. Перенос ОПД на 1 курс решает учебный план, а не автор РПД (раздел 12).

Опора. Предложения проверены на практике осеннего семестра 2026 года (группы м631к и м531, 17 занятий). Содержание построено так: логика и разделы — по PMBOK 8 (2025), инструменты и шаги — по процессной логике PMBOK 6. Правила — docs/metodichka/PRAVILA_KONTENTA.md.

Пометка «[уточнить: …]» стоит там, где нужны данные, которых у нас нет. Выдумывать их нельзя.

1. Что меняется по сравнению с действующими РПД

| Что | Сейчас (ОПД 2025 / ОПДВП 2026) | Предложение |
| --- | --- | --- |
| Модель курса | набор тем; каждая практика — на своём типе проекта | сквозной командный проект (3–4 человека) на весь семестр; практики — шаги его жизненного цикла; у каждой практики назван артефакт, выход одной практики служит входом следующей |
| Каркас содержания | энциклопедические темы | шесть разделов: рамка курса и пять фаз жизненного цикла (в PMBOK 8 — фокусные области); внутри — домены исполнения PMBOK 8 и инструменты PMBOK 6. Разделы совпадают с главами методических указаний |
| Самостоятельная работа | только теория, подготовка к ТКУ и ПА | 12 ч из 21 — на выполнение этапов проекта |
| Оценивание | список вопросов, банк тестов, «глубоко и всесторонне усвоил» | вехи проекта с баллами, два теста по пройденным темам, питч-защита с рубрикой; 100 баллов |
| Вклад каждого | не оценивается | взаимная оценка внутри команды и личный ответ на защите |
| ПО | «не предусмотрено» при практике в MS Project / GanttPRO | свободное ПО (ProjectLibre или GanttProject), офисный пакет, веб-инструменты методических указаний |
| Литература | без PMBOK и стандартов | PMBOK 8 и 6, ГОСТ Р ИСО 21500–2014, ГОСТ Р 54869–2011, издания ГУАП, новые методические указания |

2. Цели и планируемые результаты (раздел 1 РПД)

2.1. Цель дисциплины

Сформировать у студента первого курса умение пройти в команде полный цикл небольшого проекта — от проблемы и идеи до публичной защиты результата — и показать каждый шаг проверяемым артефактом. Попутно студент учится управлять своим временем и честно сравнивать план с фактом.

2.2. Компетенции и индикаторы

Набор компетенций задаёт образовательная программа (руководитель ОП). Ниже — объединение наборов двух действующих РПД с артефактом, которым подтверждается каждый индикатор. Если по учебному плану 1 курса дисциплине назначен набор ОПДВП, строки с пометкой «ОПД» убираются.

| Индикатор (формулировки из действующих РПД) | Где есть | Чем подтверждается в курсе |
| --- | --- | --- |
| УК-1.Д.1 анализ ситуации для выявления актуальной социально значимой задачи (проблемы) | обе | дерево проблем; записи трёх разговоров с пользователями |
| УК-1.Д.2 постановка проблемы: содержание, субъект, заинтересованные стороны | обе | паспорт проекта (разделы «проблема», «заинтересованные стороны») |
| УК-1.Д.3 требования и ожидания заинтересованных сторон | обе | матрица заинтересованных сторон со стратегиями работы |
| УК-2.Д.1 гипотеза решения в условиях ресурсных, нормативных и этических ограничений; рефлексия | обе | ценностное предложение и SMART-цель; журнал проекта |
| УК-2.Д.2 паспорт проекта с учётом компетенций команды и ресурсов | обе | паспорт проекта (веха «Паспорт») |
| УК-2.Д.3 использование академических знаний для целей проекта | обе | иерархическая структура работ и план проекта (веха «План») |
| УК-2.З.1 виды ресурсов и ограничений | ОПД | тест 2; смета и реестр рисков |
| УК-3.З.1, УК-3.У.1, УК-3.В.1 основы, нормы и навыки социального взаимодействия | ОПДВП | карта ролей и договор команды |
| УК-3.Д.1 позиция по отношению к проблеме, осознанный выбор роли | обе | карта ролей; личный ответ на защите |
| УК-3.Д.2, УК-3.Д.3 совместная проектная деятельность с учётом социального контекста | обе | взаимная оценка в команде; журнал проекта |
| УК-5.Д.5, УК-5.Д.6 гражданская идентичность и позиция | обе | раздел паспорта «социальная значимость»; защита |
| УК-5.Д.7 рефлексивные практики | обе | итоговая рефлексия «извлечённые уроки» в отчёте |
| УК-6.З.1, УК-6.У.1 управление своим временем | ОПДВП | календарный план и сверка «план против факта» на чекпоинте |
| ПК-0.З.1, ПК-0.У.1, ПК-0.В.1 траектория профессионального саморазвития | ОПДВП | раздел отчёта «куда двигаться дальше» (НИР, гранты) |
| ОПК-3 составление и оформление научно-технической документации | ОПД | письменный отчёт по проекту |
| ОПК-4 сбор и обработка научно-технической информации | ОПД | обзор аналогов в паспорте; источники отчёта |
| ПК-2 стратегии командного сотрудничества | ОПД | карта ролей; договор команды; взаимная оценка |
| ПК-4 технические требования к модернизации технологических линий | ОПД | для технических проектов (Вектор А) — раздел паспорта «требования к результату»; связь слабая — обсудить с руководителем ОП |

3. Место дисциплины (раздел 2 РПД)

Дисциплина читается в первом семестре и опирается на школьные знания и параллельно изучаемые «Физику» и «Информатику». Её результаты используются в дисциплинах «Проектная деятельность», «Управление инновационными проектами», «Управление инновационной деятельностью», «Технологическое предпринимательство», «Правовые основы профессиональной деятельности», а также в курсовых работах и НИР. Список — по действующей РПД ОПДВП, [уточнить: актуальный учебный план].

4. Объём (раздел 3, таблица 2)

Без изменений, это учебный план: 2 ЗЕ (72 ч); лекции 17 ч, практические занятия 34 ч, самостоятельная работа 21 ч; зачёт.

Практическая подготовка — предлагается 8 ч в практиках, где студенты выполняют трудовые функции: разговоры с заинтересованными сторонами, структура работ и календарный план, отчёт, защита (таблица 5).

Лекции в расписании. Сейчас у обеих групп стоит одна пара в неделю с пометкой «Пр», а лекционная часть идёт внутри пары. Предлагается описать это в разделе 11 (лекционная часть — 15–30 минут в начале пары) или добиться отдельного лекционного часа в расписании. [уточнить: учебный отдел].

5. Разделы и темы (таблица 3)

| Раздел и темы | Лекции, ч | ПЗ, ч | СР, ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Проект и проектная деятельность. 1.1 Проект и процесс: четыре признака проекта, железный треугольник, жизненный цикл из пяти фаз. 1.2 Подходы к управлению: предиктивный, адаптивный, гибридный; принципы PMBOK 8 | 2 | 2 | 2 |
| Раздел 2. Инициация. 2.1 Проблема, идея и ценностное предложение. 2.2 SMART-цель. 2.3 Паспорт (устав) проекта. 2.4 Заинтересованные стороны | 4 | 6 | 4 |
| Раздел 3. Планирование. 3.1 Дерево проблем и дерево целей. 3.2 Иерархическая структура работ. 3.3 Календарный план, критический путь, диаграмма Ганта. 3.4 Ресурсы и смета. 3.5 Риски: PEST и SWOT как источники, реестр, ответы. 3.6 Сводный план | 5 | 8 | 6 |
| Раздел 4. Исполнение. 4.1 Команда: роли (по Р. М. Белбину), стадии развития (по Б. Такмену), договорённости и конфликты. 4.2 Коммуникации и журнал проекта | 2 | 4 | 3 |
| Раздел 5. Мониторинг и контроль. 5.1 План против факта: отклонения. 5.2 Управление изменениями, вторая версия плана | 1 | 6 | 2 |
| Раздел 6. Закрытие. 6.1 Приёмка результата и экспертиза проекта. 6.2 Отчёт. 6.3 Питч-защита. 6.4 Извлечённые уроки; куда подать проект: гранты и конкурсы | 3 | 8 | 4 |
| Итого | 17 | 34 | 21 |

6. Содержание лекционной части (таблица 4)

Формулировка каждой темы отвечает на вопрос, что студент умеет к её концу. Термины — в русской адаптации; английский оригинал дан один раз, при первом упоминании, дальше только русский термин.

Раздел 1. Проект и проектная деятельность.

•  Тема 1.1. Чем проект отличается от текущей деятельности: изменение против повторяющейся работы. Четыре признака проекта по PMBOK: целевая направленность, ограниченность во времени, ресурсный лимит, уникальность. Железный треугольник: содержание, сроки, стоимость (англ. scope, time, cost), качество в центре. Жизненный цикл из пяти фаз: инициация, планирование, исполнение, мониторинг и контроль, закрытие. В PMBOK 8 эти фазы называются фокусными областями (англ. focus areas). Классификация проектов: научные, технические, социальные.

•  Тема 1.2. Подходы к управлению проектом: предиктивный, или каскадный (англ. waterfall), адаптивный, или гибкий (англ. agile; например, Scrum), и гибридный. Как выбрать и настроить подход под свой проект. Шесть принципов PMBOK 8 на студенческих примерах: принимать целостный взгляд, фокусироваться на ценности, встраивать качество в процессы и результаты, быть подотчётным лидером, интегрировать устойчивость во все области проекта, формировать культуру полномочий. Искусственный интеллект в проекте: где помогает, где нужна проверка человеком.

Раздел 2. Инициация.

•  Тема 2.1. Проблема и её владелец. Ценностное предложение (по Остервальдеру и Пинье). Отбор идеи по четырём критериям: актуальность, реализуемость, измеримость, новизна.

•  Тема 2.2. SMART-цель (Doran, 1981): конкретная, измеримая, достижимая, значимая, ограниченная во времени.

•  Тема 2.3. Паспорт (устав) проекта: результат и форма его предъявления, границы (что команда делать не будет), ресурсы, критерии успеха. Домен «руководство» (англ. governance): кто принимает решения в проекте. Решение «идём / не идём».

•  Тема 2.4. Заинтересованные стороны (домен «заинтересованные стороны»): поиск по четырём вопросам, матрица «влияние × заинтересованность», стратегии работы. НКО и сообщества как заинтересованные стороны и партнёры социального проекта.

Раздел 3. Планирование.

•  Тема 3.1. Дерево проблем и дерево целей: от причин к целям; какие ветви проект берёт, какие остаются за границей.

•  Тема 3.2. Иерархическая структура работ, домен «содержание»: декомпозиция, пакет работ, правило 100 %.

•  Тема 3.3. Календарный план, домен «расписание»: зависимости работ, оценка длительности, метод критического пути, диаграмма Ганта.

•  Тема 3.4. Ресурсы и смета, домены «ресурсы» и «финансы»: что нужно каждому пакету и откуда оно возьмётся.

•  Тема 3.5. Риски, домен «риски»: PEST и SWOT как источники рисков, реестр, оценка «вероятность × влияние», ответы на риски.

•  Тема 3.6. Сводный план проекта как один документ; принцип «фокусироваться на ценности» — проверка плана вопросом «что получит пользователь».

Раздел 4. Исполнение.

•  Тема 4.1. Команда: роли по Р. М. Белбину, стадии развития группы по Б. Такмену, договор команды, работа с конфликтом. Принцип «формировать культуру полномочий».

•  Тема 4.2. Коммуникации в проекте; журнал проекта (одна запись в неделю); ИИ в работе команды: что можно поручить, что проверять самим.

Раздел 5. Мониторинг и контроль.

•  Тема 5.1. Сравнение плана с фактом, отклонения и их причины; домен «расписание».

•  Тема 5.2. Запросы на изменение и вторая версия плана; принцип «принимать целостный взгляд»: изменение в одном месте задевает сроки, деньги и риски.

Раздел 6. Закрытие.

•  Тема 6.1. Приёмка результата по критериям успеха из паспорта; экспертиза проектов (как оценивают заявки фонды и конкурсы).

•  Тема 6.2. Письменный отчёт.

•  Тема 6.3. Питч: структура, регламент, ответы на вопросы комиссии.

•  Тема 6.4. Извлечённые уроки; принцип «интегрировать устойчивость» — что будет с результатом после проекта; куда подать проект: «УМНИК», Фонд содействия инновациям, Фонд президентских грантов, студенческие конкурсы.

7. Практические занятия (таблица 5)

Каждая практика — шаг проекта команды: технического (Вектор А) или социального (Вектор Б). Названия семи практик дорожной карты, объявленной студентам на первом занятии, сохранены по смыслу; из названий убран тип проекта, потому что команда весь семестр ведёт один свой проект.

| № | Тема практического занятия | Форма | Артефакт команды | Ч | Из них ПП | Раздел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Команда и два концепта проекта: Вектор А и Вектор Б | групповое обсуждение | состав команды, роли, два концепта | 2 | — | 1 |
| 2 | Инициация проекта: ценностное предложение, выбор концепта, SMART-цель | анализ кейсов, работа в малых группах | лист выбора концепта, SMART-цель | 2 | — | 2 |
| 3 | Паспорт (устав) проекта команды | работа в малых группах, разбор первой попытки | паспорт, разделы 1–10 | 2 | — | 2 |
| 4 | Матрица заинтересованных сторон проекта; решение «идём / не идём» | практическая работа | матрица, записи трёх разговоров, подписанный паспорт | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Дерево проблем и дерево целей | практическая работа | два дерева, выбранные ветви | 2 | — | 3 |
| 6 | Иерархическая структура работ проекта | практическая работа, разбор ошибок | дерево структуры работ и таблица пакетов | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Календарный план и диаграмма Ганта в цифровом инструменте | решение задач, работа в ПО | сеть работ, критический путь, диаграмма Ганта | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Ресурсы, реестр рисков и матрица реагирования; сборка плана | кейс-метод, метод сценариев | смета, реестр рисков, сводный план | 2 | — | 3 |
| 9 | Командные роли (по Белбину) и решение конфликтов (по Такмену) | ролевая игра, тренинг | карта ролей, договор команды | 2 | — | 4 |
| 10 | Исполнение: коммуникации и журнал проекта | рабочая сессия команд | журнал проекта, первые записи | 2 | — | 4 |
| 11 | Отклонения и управление изменениями | разбор ситуаций | запросы на изменение | 2 | — | 5 |
| 12 | Чекпоинт: план против факта | доклад команды, обратная связь | сверка диаграммы Ганта с журналом | 2 | 1 | 5 |
| 13 | Коррекция плана после чекпоинта | работа в малых группах | вторая версия плана | 2 | — | 5 |
| 14 | Приёмка результата и экспертиза проектов | взаимная экспертиза | сверка с критериями успеха | 2 | — | 6 |
| 15 | Письменный отчёт | практическая работа | отчёт | 2 | 1 | 6 |
| 16 | Питч: устройство и репетиция | тренинг, обратная связь | питч, план ответов | 2 | — | 6 |
| 17 | Питч-защита перед комиссией | публичная защита | защита, извлечённые уроки | 2 | 3 | 6 |
|  | Всего |  |  | 34 | 8 |  |

Тесты 1 и 2 (по 15 минут) проводятся в начале практик 6 и 13.

8. Самостоятельная работа (таблица 7)

| Вид самостоятельной работы | Ч |
| --- | --- |
| Выполнение этапов командного проекта: разговоры с заинтересованными сторонами, вторые версии листов, прототип или мероприятие, журнал | 12 |
| Изучение теоретического материала по методическим указаниям | 5 |
| Подготовка к текущему контролю (тесты 1 и 2) | 2 |
| Подготовка к промежуточной аттестации (отчёт и защита) | 2 |
| Всего | 21 |

Учебно-методическое обеспечение СРС (раздел 5 РПД): методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе (готовятся к изданию в ГУАП), рабочая тетрадь (бланки А4) и цифровая версия с инструментами (раздел 10 этого документа).

9. Литература (таблица 8) — по ГОСТ Р 7.0.100–2018

Основная:

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). – 8th ed. – Newtown Square, PA : Project Management Institute, 2025. – [уточнить: точное заглавие, объём, ISBN по экземпляру].

2. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK). – 6-е изд. – Ньютаун-Сквер, Пенсильвания : Project Management Institute, 2017. – [уточнить: объём, ISBN по экземпляру русского перевода].

3. Акопян, Б. К. [уточнить: заглавие] : учебное пособие / Б. К. Акопян. – Санкт-Петербург : ГУАП, 2024. – [уточнить: объём]. – [уточнить: URL в ЭБС «Лань» и дата обращения].

4. Основы проектной деятельности : учебное пособие / И. В. Моргачев, А. В. Кунченко, А. Г. Досова, Д. С. Чайкин. – Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2025. – 120 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/506075 (дата обращения: [уточнить]). – Режим доступа: для авториз. пользователей. (из действующей РПД ОПДВП)

5. [Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе по дисциплине «Основы проектной деятельности»] / Д. А. Попов. – Санкт-Петербург : ГУАП, 2027. – (в печати). (рабочее название)

Нормативные документы:

6. ГОСТ Р ИСО 21500–2014. Руководство по проектному менеджменту : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное. – Москва : Стандартинформ, [уточнить: год издания и объём].

7. ГОСТ Р 54869–2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное. – Москва : Стандартинформ, [уточнить: год издания и объём].

Дополнительная:

8. Doran, G. T. There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives / G. T. Doran // Management Review. – 1981. – Vol. 70, № 11. – P. 35–36.

9. Tuckman, B. W. Developmental sequence in small groups / B. W. Tuckman // Psychological Bulletin. – 1965. – Vol. 63, № 6. – P. 384–399.

10. Belbin, R. M. Management Teams: Why They Succeed or Fail / R. M. Belbin. – 3rd ed. – Oxford : Butterworth-Heinemann, 2010. – [уточнить: объём].

11. Osterwalder, A. Value Proposition Design / A. Osterwalder, Y. Pigneur, G. Bernarda, A. Smith. – Hoboken : Wiley, 2014. – [уточнить: объём].

Из действующих списков предлагается оставить издания 2022–2025 годов, доступные в ЭБС ГУАП, и убрать пособия, которые повторяют друг друга. [уточнить: что есть в библиотеке ГУАП].

10. ЭОР и программное обеспечение (таблицы 9, 10, 12)

•  ЭОР: цифровая версия методических указаний с инструментами (паспорт, деревья, структура работ, диаграмма Ганта, реестр рисков, журнал) — fizikaguap.ru или ЭИОС ГУАП [уточнить: где размещаем].

•  ПО: офисный пакет (текст, таблицы, презентации); ProjectLibre или GanttProject — свободные программы для календарного плана и диаграммы Ганта; браузер. Можно работать на своих ноутбуках студентов.

•  Аудитория: 31-04а (проектор, доска); для практики 7 желателен компьютерный класс или ноутбуки.

11. Оценочные средства (таблицы 13–18)

11.1. Распределение 100 баллов

| Контроль | Неделя | Что предъявляется | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| Веха «Паспорт» | 4 | паспорт с матрицей заинтересованных сторон | 10 |
| Тест 1 «Инициация» | 6 | 15 минут; треть — открытые вопросы по своему проекту | 10 |
| Веха «План» | 8–9 | структура работ, диаграмма Ганта, смета, реестр рисков одним документом | 10 |
| Веха «Чекпоинт» | 12 | журнал проекта, сверка плана с фактом | 10 |
| Тест 2 «Планирование и контроль» | 13 | 15 минут; треть — открытые вопросы | 10 |
| Защита | 17 | отчёт и питч перед комиссией | 50 |
| Итого |  |  | 100 |

Сроки вех согласованы с неделями подведения итогов текущего контроля (СМК 3.76, п. 3.7).

11.2. Правила

•  Зачёт: не меньше [уточнить: пороговый балл по ЛНА ГУАП о балльно-рейтинговой системе] баллов при обязательной защите проекта. Без защиты зачёт не выставляется. Шкала курса 85 / 70 / 55 используется для обратной связи; соответствие ЛНА проверить.

•  Индивидуальный балл за командную работу: балл команды за веху умножается на коэффициент участия от 0,8 до 1,2. Коэффициент выводится из взаимной оценки внутри команды (по методике WebPA) и личного ответа на защите.

•  Вторая версия. Лист, сданный к вехе, можно доработать по замечаниям один раз до следующей вехи. Засчитывается лучший результат. Это поддерживает принцип курса: первая попытка, разбор, вторая версия.

•  Правила учёта текущего контроля и требования к допуску сообщаются студентам на первом занятии (СМК 3.76, п. 3.14).

11.3. Критерии (кратко; рубрики — приложение к методическим указаниям)

| Артефакт | Что проверяется |
| --- | --- |
| Паспорт | проблема и её владелец названы; результат проверяем и имеет форму предъявления; границы записаны; критерии успеха измеримы; заинтересованные стороны со стратегиями |
| План | структура работ по правилу 100 %, с «отчётом и защитой» и «управлением проектом»; у пакетов один ответственный и длительность; критический путь посчитан; риски с владельцами и ответами |
| Чекпоинт | журнал ведётся каждую неделю; отклонения названы, причины объяснены, план скорректирован |
| Защита | результат сверен с критериями успеха; питч в регламенте; каждый член команды отвечает на вопросы о своей части; названы извлечённые уроки |

11.4. Фонд тестовых заданий

Вместо банка из 100 заданий (ОПДВП) и 40 вопросов зачёта (ОПД) — вопросы двух тестов курса по пройденным темам: закрытые на понятия и открытые по проекту своей команды. Кейсы по физике и технологиям из действующего банка можно оставить как материал для поиска проблемы в дереве проблем.

12. Методические указания для обучающихся (раздел 11 РПД)

Предлагаемый текст вместо шаблонного:

Дисциплина построена вокруг командного проекта, который команда из 3–4 студентов ведёт весь семестр — от проблемы до защиты. Каждое занятие начинается с короткой лекционной части (15–30 минут). Затем команды применяют новый инструмент к своему проекту, преподаватель разбирает первые результаты, и команда дома готовит вторую версию листа. Выход каждого шага — вход следующего: паспорт → деревья проблем и целей → структура работ → календарный план → риски → журнал → отчёт → защита. К каждому шагу есть глава методических указаний (зачем шаг нужен, порядок действий, пример, типичные ошибки, самопроверка), бланк в рабочей тетради и инструмент в цифровой версии. Самостоятельная работа — это прежде всего работа над проектом: разговоры с пользователями, вторые версии листов, прототип, журнал. Все артефакты загружаются в ЭИОС ГУАП.

13. Что меняет не автор РПД — вопросы

| Вопрос | Кто решает |
| --- | --- |
| Перенос ОПД на 1 курс, семестр, вид аттестации, трудоёмкость | учебный план, руководитель ОП |
| Набор компетенций: ОПДВП, ОПД или объединение; ПК-4 | руководитель ОП |
| Лекции в расписании: отдельно или внутри пары | учебный отдел |
| Пороговый балл зачёта и шкала | ЛНА ГУАП о балльно-рейтинговой системе |
| Сохраняется ли ОПДВП как отдельная дисциплина | учебный план |

14. Источники для составителя

1. РПД «Основы проектной деятельности», 03.03.01, 2025 (утверждена 03.02.2025).

2. РПД «Основы проектной деятельности в профессии», 03.03.01, год приёма 2026 (утверждена 10.02.2026).

3. РДО ГУАП СМК 3.76. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 2024.

4. Концепция методических указаний и разбор РПД: docs/Metodichka_Koncepciya.md, раздел 9.

5. Понедельный план курса осени 2026: PLAN.md.