ГУАП · Кафедра № 3 · курс проектной деятельности

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Устав проекта (project charter) — документ, изданный инициатором или спонсором проекта, официально авторизующий существование проекта и предоставляющий руководителю проекта полномочия использовать ресурсы организации. Источник: PMBOK Guide, Project Management Institute.

Черновик заполняется командой на занятии 26.09, раздел за разделом; чистовик сдаётся 03.10. Пустая клетка — допустимый ответ; клетка, заполненная наугад, хуже пустой. Пометки преподавателя на полях: ✓ проверяемо · ? неясно · ≈ слишком общо · ↔N не сходится с разделом N.

1. Название проекта   рабочее, одна строка

2. Команда и роли

| Роль | Фамилия, имя | Что делает в проекте |
| --- | --- | --- |
| Лидер |  |  |
| Аналитик |  |  |
| Технический эксперт |  |  |
| Коммуникатор |  |  |

3. Проблема и ценностное предложение   переносится с листа 1

4. Цель проекта по SMART   переносится с листа 2

5. Результат: что предъявляем   то, что кладётся на стол и передаётся

| Что предъявляем | К 21.11 — чекпоинт | К 26.12 — защита |
| --- | --- | --- |
| Изделие, макет или программа |  |  |
| Документ |  |  |
| Данные или измерения |  |  |

6. Границы: чего мы делать НЕ будем

| Тип границы | Формулировка — пишется как отказ |
| --- | --- |
| Чего не делаем |  |
| Для кого не делаем |  |
| Чего не гарантируем |  |

7. Ресурсы

| Что нужно | Есть да / нет | Где берём или чем заменяем |
| --- | --- | --- |

Пустая клетка «где берём» — это риск проекта. 24.10 он попадёт в реестр рисков.

8. Ключевые даты

| Дата | Что должно быть готово |
| --- | --- |
| 26.09 | Тема зафиксирована, черновик паспорта подписан командой |
| 03.10 | Паспорт сдан начисто, проект представлен — 3 минуты |
| 24.10 |  |
| 21.11 |  |
| 26.12 |  |

9. Критерии успеха   3–4 штуки, каждый проверяется ответом «да / нет»

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

10. Альтернатива   проигравший концепт — на случай, если выбранный не пройдёт проверку

11. Стейкхолдеры   5–6 штук: кто разрешает, кто пользуется, у кого ресурсы, кто может помешать

| Стейкхолдер | Чего ждёт от проекта | Влияние выс / низ | Интерес выс / низ | Что делаем |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Матрица «влияние × заинтересованность»: впишите имена в квадранты. Стратегия квадранта — в его заголовке.

|  | Интерес низкий | Интерес высокий |
| --- | --- | --- |
| Влияние высокое | Удовлетворять не перегружать, заранее согласовать то, что от них зависит | Работать плотно согласовывать ключевые решения, держать в курсе |
| Влияние низкое | Наблюдать минимум усилий, проверять, не изменилось ли положение | Информировать сообщать о ходе работ, собирать обратную связь |

Решение go: команда подтверждает, что согласна с содержанием паспорта, и тема проекта с этой даты зафиксирована:

| Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |

Самопроверка перед сдачей 03.10

| Вопрос | Ответ нашей команды |
| --- | --- |
| Что именно вы положите на стол 21.11? |  |
| Что можно НЕ сделать, и проект состоится? |  |
| Чего нет из ресурсов и где возьмёте? |  |
| Кто, кроме преподавателя, может остановить проект, и что вы с этим делаете? |  |