ГУАП · Институт ФПТИ · Кафедра № 3 (Физика)

Методичка преподавателя + раздаточный материал для студентов

Практика №1: Определение проекта и его признаки

«Основы проектной деятельности» · 2 курс, 3 семестр · 2 ч из 34 ч практики · раздел 1

# Место занятия в курсе

Это первое рабочее занятие после вводного (05.09). Тема по табл. 5 РПД — «Определение проекта, его характеристики (признаки)», раздел 1, 2 часа. Практика зеркалит тему лекции 1.2.

Занятие решает две задачи сразу. Формально — отрабатывает определение проекта и его признаки. Практически — команды проверяют собственный замысел семестрового проекта на пригодность, пока не поздно его менять. Замысел, проваливший проверку по признакам, обойдётся дешевле сейчас, чем в ноябре.

⚠️ Второй курс уже проходил ОПДВП на первом курсе, где определение проекта и «железный треугольник» давались во вводной лекции. Не повторяйте материал 1 курса как новый — проверьте, что помнят, и стройте занятие на разборе пограничных случаев, а не на пересказе определения.

## Цель занятия

К концу занятия каждая команда умеет отличить проект от процесса и от разовой задачи на пограничных случаях, и письменно зафиксировала вердикт по собственному замыслу: проект это или нет, и что нужно изменить в формулировке, чтобы стал.

## Компетенции и индикаторы РПД

| Индикатор | Формулировка РПД | Чем закрывается на занятии |
| --- | --- | --- |
| УК-1.У.2 | уметь осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников | Сортировка кейсов: аргументированное отнесение к проекту/процессу/задаче |
| УК-1.У.1 | уметь применять методики поиска, сбора и обработки информации, в том числе с использованием искусственного интеллекта | Блок «Проверка ИИ на достоверность» (см. ниже) |
| УК-1.У.3 | уметь оценивать информацию на достоверность | Там же: поиск фактических ошибок в ответе ИИ |
| УК-1.Д.1 | осуществляет анализ ситуации в реальных социальных условиях для выявления актуальной социально значимой задачи | Проверка собственного замысла на актуальность |
| УК-2.З.1 | знать виды ресурсов и ограничения для решения поставленных задач | Признак «ресурсный лимит» при разборе своего замысла |

💡 Пояснение: Индикатор УК-1.У.1 в РПД ОПД прямо упоминает искусственный интеллект. В РПД ОПДВП (1 курс), утверждённой на год позже, такого упоминания нет. Это единственная дисциплина из двух, где работа с ИИ закреплена формально — блок ниже опирается именно на этот индикатор.

# Хронометраж (90 мин)

| Мин | Этап | Формат | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Оргмомент. Рамка семестра: что сдаём в декабре, зачем это на 2 курсе | Фронтально | Общий контекст |
| 15 | Мини-теория: определение, 4 признака, проект / процесс / задача | Мини-лекция | Рабочий критерий |
| 20 | Сортировка 8 кейсов по трём корзинам с письменным обоснованием | Команды 3–4 чел. | Заполненная карточка сортировки |
| 15 | Разбор сортировки, фокус на 3 спорных кейсах | Фронтально | Разобранные пограничные случаи |
| 20 | Проверка собственного замысла по 4 признакам | Команды 3–4 чел. | Вердикт по своему проекту |
| 10 | Вердикты двух-трёх команд вслух, выдача ДЗ | Общий круг | ДЗ к практике №2 |

⚠️ Пара 90 минут, а не 225, как на 1 курсе. Времени на раскачку нет: кейсы должны быть распечатаны заранее, команды рассажены за первые 2 минуты. Если теория затянется, режьте разбор спорных кейсов до двух, но не сокращайте блок проверки своего замысла — он единственный даёт результат, который команда уносит с собой.

# Мини-теория: опорный конспект (15 мин)

## Определение

Проект — временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата. Ключевые слова: временное и уникальное. Всё, что постоянно и повторяемо, проектом не является, каким бы сложным ни было.

## Четыре признака: рабочий чек-лист

| Признак | Что проверяем | Провальный маркер |
| --- | --- | --- |
| Целевая направленность | Есть проверяемый образ результата, а не «заниматься темой» | Цель начинается с «изучить», «исследовать», «разобраться» |
| Временные ограничения | Зафиксированы даты начала и конца | Конец не назван или «когда получится» |
| Ресурсный лимит | Известны бюджет, оборудование, фонд времени команды | Нужна установка, доступа к которой нет |
| Уникальность | Есть научно-техническая или прикладная новизна | Полное повторение готовой методики без изменений |

## Три корзины: проект, процесс, разовая задача

Различение проекта и процесса первокурсникам уже давали. Второкурснику нужна третья корзина: разовая задача. Именно её чаще всего принимают за проект — она конечна и даёт результат, но лишена новизны и не требует управления.

|  | Проект | Процесс | Разовая задача |
| --- | --- | --- | --- |
| Конечность | Да | Нет | Да |
| Уникальность | Да | Нет | Нет |
| Нужно управление | Да, командное | Регламент | Нет, делается в одиночку |
| Пример из лаборатории | Разработка датчика на квантовых точках к защите | Регламентная калибровка спектрометра | Построить график по готовым данным |

💡 Пояснение: Разовая задача — конечная работа с предсказуемым результатом, выполняемая по известной методике. Отличается от проекта отсутствием новизны и от процесса — отсутствием повторяемости.

# Раздаточный материал 1: карточки-кейсы (20 мин)

Восемь формулировок. Команда относит каждую к одной из трёх корзин и в одной строке пишет, какой признак стал решающим. Печатать по одному комплекту на команду.

| № | Формулировка | Ответ преподавателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Еженедельная поверка вакуумметров в лаборатории напыления | Процесс: повторяемость, нет новизны |
| 2 | Создание установки для синтеза нанотрубок к конференции в апреле | Проект: все четыре признака |
| 3 | Перевод статьи с английского для семинара | Задача: конечна, но без новизны и управления |
| 4 | Заявка на грант «УМНИК» по теме сенсорики к дедлайну фонда | Проект: жёсткий срок, уникальный результат, ограниченные ресурсы |
| 5 | Поддержка работоспособности студенческого 3D-принтера | Процесс: непрерывный цикл |
| 6 | Обработка массива данных с детектора по готовому скрипту | Задача: методика известна, новизны нет |
| 7 | Разработка методики контроля толщины плёнок, которой в лаборатории нет | Проект: новизна прикладная, а не научная — всё равно проект |
| 8 | Ведение лабораторного журнала группы весь семестр | Процесс: регламент, не имеет финала |

⚠️ Кейсы 6 и 7 — ядро занятия. В шестом студенты чаще всего голосуют за «проект», потому что работа объёмная. В седьмом — за «задачу», потому что «это же не наука». Оба разбора стоят потраченных минут: они показывают, что критерий — новизна и управляемость, а не трудоёмкость и не научность.

# Блок «Проверка ИИ на достоверность» (встроен в сортировку)

Прямая отработка индикаторов УК-1.У.1 и УК-1.У.3. Занимает 5–7 минут внутри двадцатиминутного блока сортировки, отдельного времени не требует.

Задание команде: попросите любой доступный ИИ-ассистент привести три примера проектов в наноиндустрии. Затем проверьте каждый ответ по четырём признакам и найдите тот, который признакам не удовлетворяет. Запишите, какой именно признак нарушен.

Что показывает разбор: ИИ уверенно выдаёт формулировки вида «исследование свойств графена» — они звучат солидно, но проваливают признаки конечности и проверяемого результата. Вывод, который должен прозвучать вслух: ответ ИИ — это черновик, который вы обязаны проверить по критерию, а не готовый результат. Индикатор УК-1.У.3 требует именно оценки на достоверность, а не отказа от инструмента.

# Раздаточный материал 2: проверка своего замысла (20 мин)

Главный результат занятия. Команда заполняет карточку по собственному замыслу семестрового проекта и выносит вердикт.

| Признак | Вопрос команде | Ваш ответ | Ок? |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевая направленность | Что конкретно будет предъявлено в декабре? Как это проверить? |  |  |
| Временные ограничения | Что должно быть готово к середине семестра, что — к защите? |  |  |
| Ресурсный лимит | Какое оборудование и ПО нужны? Есть ли к ним доступ? |  |  |
| Уникальность | В чём новизна: новый объект, новая методика или новые условия? |  |  |

Вердикт команды: проект / не проект / проект после доработки формулировки (нужное подчеркнуть). Если выбран третий вариант — одной строкой: что именно меняем.

⚠️ Команда с вердиктом «не проект» — это успех занятия, а не провал. Замысел меняется сейчас, за 15 недель до защиты, а не в ноябре. Проговорите это вслух, иначе команды будут подгонять ответы под «проект».

# Критерии оценки (рекомендуемые)

РПД не детализирует критерии по отдельным практикам — шкала предложена методистом для единообразия и стыкуется с 5-балльной шкалой РПД.

| Оценка | Критерий |
| --- | --- |
| Отлично / зачтено | Сортировка верна, спорные кейсы аргументированы через признаки; вердикт по своему замыслу обоснован и честно называет слабое место |
| Хорошо / зачтено | Сортировка верна, но обоснование опирается на трудоёмкость вместо признаков; вердикт формален |
| Удовл. / зачтено | Сортировка с ошибками в пограничных кейсах; карточка своего замысла заполнена частично |
| Неудовл. / не зачтено | Признаки не применяются, карточка не заполнена |

# Домашнее задание к практике №2

Практика №2 по РПД — «Виды и классификация проектов». Задание готовит к ней материал и одновременно работает на грантовую рамку курса.

— Найти два реальных проекта, близких к замыслу команды, в открытых базах: гранты РНФ, программы «УМНИК» и «Старт» Фонда содействия инновациям

— Для каждого выписать: срок, заявленный результат, объём финансирования

— Одной строкой ответить: чем замысел команды отличается от найденных — или признать, что не отличается

💡 Пояснение: Задание опирается на индикатор УК-1.У.2 (критический анализ информации из разных источников) и вводит грантовую тему, которая в РПД ОПД появляется только в разделе 6, — к декабрю команда уже будет в ней ориентироваться.

# Источники

Литература РПД ОПД (2 курс) отличается от списка 1 курса: Редько и Акопян здесь не значатся, опираться следует на список своей РПД.

— Байлук В. В. — научная и проектная деятельность студентов: рамка для признака новизны

— Поляков Н. А. — управление инновационными проектами: классификация к практике №2

— Пастухова Е. В. — социальные проекты и НКО: понадобится в разделе 4

— Шкурко В. Е. — управление рисками проекта: понадобится в разделе 5

— РПД дисциплины: 03_03_0102_О_ОПД_2025_0_3_1, табл. 1 (индикаторы), табл. 5 (практики)

⚠️ Постраничных ссылок на эти четыре источника в методичке нет: самих книг в рабочих материалах кафедры сейчас нет, есть только РПД. Перед первым проведением стоит сверить формулировки признаков с текстом Байлука и при необходимости уточнить.